|  |  |
| --- | --- |
| Version | 1.1.0 |
| Datum | 2017-08-27 |
| Name | Runbooks |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Schritt | BITO | SSC | BTC/ en|damo | FB |
| T-x | Vorbereitung des Deployments auf  FAKTURA und MENA |  | Versionen auf:  1. SL70155: Version herunterladen und deployen  2. SL71061-63: Version herunterladen  3. SL72022: Version herunterladen und deployen  4. SL72023: Version herunterladen |  |  |
| T-1d | Vorankündigung des Deployment zum Zeitpunkt T | informatorisch |  | informatorisch:  Bitte, die SST Richtung  FAKTURA und MENA QA zum  mitgeteilten Zeitpunkt T -15min  zu schließen | informatorisch |
| T-15min | Deployment beginnt in Kürze  BTC Tagesdienst:  0441 36121086 | informatorisch |  | Schnittstellen werden geschlossen,  Rückmeldung an SSC | informatorisch |
| T | Deployment durchführen  und zwar parallel  FAKTURA und MEN |  | deployen |  |  |
| T+3H | Abschließende  Rückmeldung an kompletten Verteiler, dass Deployment abgeschlossen ist und sie SST wieder geöffnet werden können. | informatorisch |  | informatorisch | informatorisch |